ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

о реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности»

на 2012-2014 годы»

Районная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2012-2014 годы» была принята постановлением администрации Рыбинского района от 23.11.2011 г. № 622-п на основании постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2011 г. № 586-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2012-2014 годы».

На участие в программе в 2012 г. в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края были представлены документы на включение в сводный список 33 претендентов. В связи с ограниченностью лимита финансирования программы из краевого и федерального бюджетов в сводный список был включен 1 участник программы. Реализация программы в 2012 г. велась по направлению:

«предоставление участникам программы по договорам найма, построенного или приобретенного жилого помещения (строительство нового жилья участникам, не имеющим собственных денежных средств)». Построен и введен в эксплуатацию дом общей площадью 54 м2 в с. Рыбное для работника МУК Рыбинская ЦКС. Обеспечено жильем 3 человека (с учетом членов семьи). Фактическое финансирование программы в 2012 г. составило 1 млн. 735тыс. 479 руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 437 тыс. 340,7 руб.;

- краевой бюджет 1 млн. 124 тыс. 590,4 руб.;

- местный бюджет – 173 тыс. 547,9 руб.

На участие в программе в 2013 г. в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края были представлены документы на включение в сводный список 9 претендентов. Согласно условиям реализации программы в 2013 г. первоочередное право на включение в сводный список предоставлялось работникам агропромышленного комплекса. В связи с тем, что в списке Рыбинского района состояли только работники социальной сферы, в 2013 г. финансирование программы из краевого и федерального бюджетов не осуществлялось.

Начальник ОКС и А

администрации Рыбинского района                                              О.В. Леоненко

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2012-2014 годы»

(в соответствии с разделом 6 Постановления Главы Рыбинского района от 28.01.2009 г. № 25-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»)

| Наименование Показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации, всего | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации всего | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012г. | 2013г | всего | 2012г. | 2013г |  |
| Объем финансирования | тыс.руб. | 487,008 | 487,008 | 0,0 | 174,420 | 174,420 | 0,0 | 0,35 |
| Количество участников | семьи | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 |
| Общая площадь жилья | кв.м. | 408 | 408 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0,13 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | Ожидаемый конечный результат реализации программы за два года ее реализации не достигнут. | 0,61 |

Начальник ОКС и А

администрации Рыбинского района                                               О.В. Леоненко